## Slide 2
Sprint 1

## Slide 3
Student ID
Story
To Do
Doing
Review
Done
Backlog
68338
68245
68725
68180
67912
67870
US1: Analisar o código do jogo para perceber a implementação do jogo
US2: Jogar o jogo para compreender as suas funcionalidades e identificar partes a melhorar

## Slide 4
Student ID
Story
To Do
Doing
Review
Done
Backlog
T1: Jogar o jogo sozinho
T3: Jogar o jogo com outras pessoas
68338
68245
68725
68180
67912
67870
US1: Analisar o código do jogo para perceber a implementação do jogo
US2: Jogar o jogo para compreender as suas funcionalidades e identificar partes a melhorar
T2: Estudar o Código(Server, Core etc.)
T1: Jogar o jogo sozinho
T3: Jogar o jogo com outras pessoas
T3: Jogar o jogo com outras pessoas
T2: Estudar o Código(Server, Core etc.)
T2: Estudar o Código(Server, Core etc.)

## Slide 5
Student ID
Story
To Do
Doing
Review
Done
Backlog
68338
68245
68725
68180
67912
67870
US1: Analisar o código do jogo para perceber a implementação do jogo
US2: Jogar o jogo para compreender as suas funcionalidades e identificar partes a melhorar
T1: Jogar o jogo sozinho
T3: Jogar o jogo com outras pessoas
T2: Estudar o Código(Server, Core etc.)
T1: Jogar o jogo sozinho
Review: 67912
T3: Jogar o jogo com outras pessoas
T3: Jogar o jogo com outras pessoas
T2: Estudar o Código(Server, Core etc.)
T2: Estudar o Código(Server, Core etc.)
T3: Jogar o jogo com outras pessoas
Review: 68338

## Slide 6
Sprint 2

## Slide 7
Student ID
Story
To Do
Doing
Review
Done
Backlog
68338
68245
68725
68180
67912
67870
US3:Realisar User Stories pedidas pelo professor
T1:Criar User Stories
T2: Estudar o Código(Server, Core etc.)
T2: Estudar o Código(Server, Core etc.)
T2: Estudar o Código(Server, Core etc.)
T2: Estudar o Código(Server, Core etc.)
T2: Estudar o Código(Server, Core etc.)
T2: Estudar o Código(Server, Core etc.)

## Slide 8
Student ID
Story
To Do
Doing
Review
Done
Backlog
68338
68245
68725
68180
67912
67870
US3:Realisar User Stories pedidas pelo professor
T1.1:Criar User Story
T2: Estudar o Código(Server, Core etc.)
T2: Estudar o Código(Server, Core etc.)
T2: Estudar o Código(Server, Core etc.)
T2: Estudar o Código(Server, Core etc.)
T2: Estudar o Código(Server, Core etc.)
T2: Estudar o Código(Server, Core etc.)
T1.3:Criar User Story
T1.3:Criar User Story
T1.2:Criar User Story
T1.2:Criar User Story
T1.1:Criar User Story
T1.3:Criar User Story
T1.2:Criar User Story
T1.2:Criar User Story
T1.1:Criar User Story

## Slide 9
Student ID
Story
To Do
Doing
Review
Done
Backlog
68338
68245
68725
68180
67912
67870
US3:Realisar User Stories pedidas pelo professor
T1.1:Criar User Story
T1.3:Criar User Story
T1.2:Criar User Story
T1.3:Criar User Story
T1.2:Criar User Story

## Slide 10
Sprint 3

## Slide 11
Student ID
Story
To Do
Doing
Review
Done
Backlog
68338
68245
68725
68180
67912
67870
US1: Como membro da equipa quero identificar padrões de desenho para completer a tarefa
T1: Identificar design patterns.

## Slide 12
Student ID
Story
To Do
Doing
Review
Done
Backlog
68338
68245
68725
68180
67912
67870
US1: Como membro da equipa quero identificar padrões de desenho para completer a tarefa.
T1: Identificar padrões de desenho.

## Slide 13
Sprint 4

## Slide 14
Student ID
Story
To Do
Doing
Review
Done
Backlog
68338
68245
68725
68180
67912
67870
US1: Como membro da equipa quero identificar padrões de desenho para completar a tarefa
US2: Como membro da equipa quero identificar “CodeSmells” para completar a tarefa
US3: Como membro da equipa quero identificar “CodeMetrics” para terminar a tarefa
US4: Como membro da equipa quero fazer as “UseCases” para terminar a tarefa
T1: Identificar padrões de desenho
T2: Identificar “CodeSmells”
T3: Identificar “CodeMetrics”
T4: Fazer as “UseCases”
T1: Identificar design patterns.
T2: Identificar Code Smells.
T3: Identificar Code Metrics.
T4: Fazer Use Cases.

## Slide 15
Student ID
Story
To Do
Doing
Review
Done
Backlog
68338
68245
68725
68180
67912
67870
US1: Como membro da equipa quero identificar padrões de desenho para completer a tarefa
US2: Como membro da equipa quero identificar “CodeSmells” para completar a tarefa
T1: Identificar padrões de desenho
US3: Como membro da equipa quero identificar “CodeMetrics” para terminar a tarefa
US4: Como membro da equipa quero fazer as “UseCases” para terminar a tarefa
T1: Identificar padrões de desenho
T1: Identificar padrões de desenho
T1: Identificar padrões de desenho
T1: Identificar padrões de desenho
T1: Identificar padrões de desenho
T3: Identificar “CodeMetrics”
T2: Identificar “CodeSmells”
T2: Identificar “CodeSmells”
T2: Identificar “CodeSmells”
T2: Identificar “CodeSmells”
T2: Identificar “CodeSmells”
T2: Identificar “CodeSmells”
T3: Identificar “CodeMetrics”
T3: Identificar “CodeMetrics”
T3: Identificar “CodeMetrics”
T3: Identificar “CodeMetrics”
T3: Identificar “CodeMetrics”
T4: Fazer “UseCases”
T4: Fazer “UseCases”
T4: Fazer “UseCases”
T4: Fazer “UseCases”
T4: Fazer “UseCases”
T4: Fazer “UseCases”

## Slide 16
Student ID
Story
To Do
Doing
Review
Done
Backlog
68338
68245
68725
68180
67912
67870
US1: Como membro da equipa quero identificar padrões de desenho para completar a tarefa
US2: Como membro da equipa quero identificar “CodeSmells” para completar a tarefa
US3: Como membro da equipa quero identificar “CodeMetrics” para terminar a tarefa
US4: Como membro da equipa quero fazer as “UseCases” para terminar a tarefa
T1: Identificar padrões de desenho T2: Identificar “CodeSmells”
T3: Identificar “CodeMetrics”
T4: Fazer “UseCases”
T1: Identificar padrões de desenho T2: Identificar “CodeSmells”
T3: Identificar “CodeMetrics”
T4: Fazer “UseCases”
T1: Identificar padrões de desenho T2: Identificar “CodeSmells”
T3: Identificar “CodeMetrics”
T4: Fazer “UseCases”
T1: Identificar padrões de desenho T2: Identificar “CodeSmells”
T3: Identificar “CodeMetrics”
T4: Fazer “UseCases”
T1: Identificar padrões de desenho T2: Identificar “CodeSmells”
T3: Identificar “CodeMetrics”
T4: Fazer “UseCases”
T1: Identificar padrões de desenho T2: Identificar “CodeSmells”
T3: Identificar “CodeMetrics”
T4: Fazer “UseCases”

## Slide 17
Sprint 5

## Slide 18
Student ID
Story
To Do
Doing
Review
Done
Backlog
68338
68245
68725
68180
67912
67870
T1: Implementar o novo mapa com objetivo semanal e ranking system.
T2: Implementar a Health Bar de cada wave de inimigos.
T3: Implementar as diferentes condições climatéricas.
US1: Como membro da equipa, quero implementar o novo mapa com objetivo semanal e ranking.
US2: Como membro da equipa quero implementar a Health Bar de cada wave de inimigos.
US3: Como membro da equipa quero implementar as diferentes condições climatéricas.

## Slide 19
Student ID
Story
To Do
Doing
Review
Done
Backlog
68338
68245
68725
68180
67912
67870
US1: Como membro da equipa, quero implementar o novo mapa com objetivo semanal e ranking.
US2: Como membro da equipa quero implementar a Health Bar de cada wave de inimigos.
US3: Como membro da equipa quero implementar as diferentes condições climatéricas.
T1: Fazer Interface de Rankings e “jogar Desafio Semanal”
T2: Implementar a Health Bar de cada wave de inimigos.
T2: Implementar a Health Bar de cada wave de inimigos.
T3: Implementar a parte do Terramoto.
T3: Implementar a parte do Meteorito.

## Slide 20
Student ID
Story
To Do
Doing
Review
Done
Backlog
68338
68245
68725
68180
67912
67870
US1: Como membro da equipa, quero implementar o novo mapa com objetivo semanal e ranking.
US2: Como membro da equipa quero implementar a Health Bar de cada wave de inimigos.
US3: Como membro da equipa quero implementar as diferentes condições climatéricas.
T2: Implementar a Health Bar de cada wave de inimigos.
T2: Implementar a Health Bar de cada wave de inimigos.
T3: Implementar a parte do Terramoto.
T3: Implementar a parte do Meteorito.
T3: Implementar a parte do Tsunami.
T1: Fazer Interface de Rankings e “jogar Desafio Semanal”

## Slide 21
Sprint 6

## Slide 22
Student ID
Story
To Do
Doing
Review
Done
Backlog
68338
68245
68725
68180
67912
67870
T1: Acabar de implementar o gerador de mapa semanal.
T2: Acabar de implementar a Health Bar de cada wave de inimigos e fazer o review.
T3: Acabar de implementar as diferentes condições climatéricas e fazer o review.
US1: Como membro da equipa, quero implementar um modo de jogo onde o mapa muda semanalmente e possui um ranking baseado na performance.
US2: Como membro da equipa quero implementar a Health Bar de cada wave de inimigos.
US3: Como membro da equipa quero implementar as diferentes condições climatéricas.
T1: Fazer Interface de Rankings e “jogar Desafio Semanal”
T2: Implementar a Health Bar de cada wave de inimigos.
T3: Implementar a parte do Terramoto.
T3: Implementar a parte do Tsunami.
T2: Implementar a Health Bar de cada wave de inimigos.
T3: Implementar a parte do Meteorito.
T1: Implementar um gerador de mapa semanal.

## Slide 23
Student ID
Story
To Do
Doing
Review
Done
Backlog
68338
68245
68725
68180
67912
67870
US1: Como membro da equipa, quero implementar um modo de jogo onde o mapa muda semanalmente e possui um ranking baseado na performance.
US2: Como membro da equipa quero implementar a Health Bar de cada wave de inimigos.
US3: Como membro da equipa quero implementar as diferentes condições climatéricas.
T1: Fazer Interface de Rankings e “jogar Desafio Semanal”
T3: Implementar a parte do Terramoto.
T3: Implementar a parte do Tsunami.
T3: Implementar a parte do Meteorito.
T1: Implementar um gerador de mapa semanal.
T2: Implementar a Health Bar de cada wave de inimigos.
T2: Implementar a Health Bar de cada wave de inimigos.

## Slide 24
Student ID
Story
To Do
Doing
Review
Done
Backlog
68338
68245
68725
68180
67912
67870
US1: Como membro da equipa, quero implementar um modo de jogo onde o mapa muda semanalmente e possui um ranking baseado na performance.
US2: Como membro da equipa quero implementar a Health Bar de cada wave de inimigos.
US3: Como membro da equipa quero implementar as diferentes condições climatéricas.
T1: Fazer Interface de Rankings e “jogar Desafio Semanal”
T3: Implementar a parte do Terramoto.
T3: Implementar a parte do Tsunami.
T3: Implementar a parte do Meteorito.
T1: Implementar um gerador de mapa semanal.
T2: Implementar a Health Bar de cada wave de inimigos.
T2: Implementar a Health Bar de cada wave de inimigos.